询价采购文件

# （全一册）

| 项目编号： | NBCJ-26091601 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波财经学院AI应用平台服务项目 |
| 采 购 人： | 宁波财经学院 |

2026年9月

目  录

第一部分  采购公告	1

第二部分  询价采购须知	3

第三部分  评审标准	7

第四部分  项目需求	8

第五部分 响应文件格式	8

第六部分 附件（合同）	27

第一部分  采购公告

项目编号：  NBCJ-26091601

发布日期：  2026年9月16日

宁波财经学院对以下项目进行询价采购，本项目为非招标方式采购，采购程序由采购人按实际情况确定，现公告邀请合格供应商参加采购活动。

一、项目名称： 宁波财经学院AI应用平台服务项目

二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI应用平台服务 | 1项 | 人民币10万元 |

三、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

4.本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取：

采购文件获取请访问：

https://www.nbufe.edu.cn/nc/list.htm?typeid2=863

五、响应文件递交的截止时间、方式和递交地点：

截止时间： 2026年9月21日15时30分（北京时间）

递交方式：

所有响应文件应密封递交至宁波财经学院海曙校区信息楼602室，逾期送达或未密封将予以拒收（不支持邮寄）。

六、业务咨询：

采购人：宁波财经学院

地址：宁波市海曙区高桥镇学院路899号

联系人：费老师

电话：0574-89260593

第二部分  询价采购须知

# A、供应商

1. 合格的供应商

1.1 合格的供应商：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3 符合本采购公告规定的其他资格要求（如适用）。

2. 供应商代表

2.1 若供应商代表是法定代表人/经营者，则提供法定代表人/经营者身份证明。

2.2 若供应商代表不是法定代表人/经营者，须持有《法定代表人/经营者授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

2.3 委托代理人进行投标的，代理人必须为投标人的正式员工，须提供代理人在本单位的原件社保缴纳记录，未提供按废标处理。

3. 分公司投标

3.1 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

# B、采购文件

4. 采购文件的组成

4.1 采购文件共有六部分，内容如下：

第一部分     采购公告

第二部分     询价采购须知

第三部分     评审标准

第四部分     项目需求

第五部分     响应文件格式

第六部分     附件（合同）

5.供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供响应文件和资料导致的风险由供应商承担。

# C、响应文件

★6. 响应文件的组成：

一、报价函

二、报价表

三、营业执照

四、社保缴费等原件证明材料（至少四人、投标截止前三月任意一月）

五、资格声明函

7. 响应报价

7.1 供应商要按“报价表”的格式和内容完整填写，并由法定代表人/经营者或授权代表签署。

7.2 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质性响应的报价而导致报价无效。

8. 响应文件格式和编写

8.1 响应文件按统一格式填写，装订成册。

8.2 报价语言：中文，当不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3 供应商应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在响应文件中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于采购人技术规格的要求。

9. 计量单位

9.1 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# D、响应文件的递交

10. 响应文件的签署及装订

10.1 对应本册第五部分附件（响应文件格式）提供的各种文件，供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

10.2 采购文件中规定需要加盖公章，法定代表人/经营者签字、授权代表人签字的部分，响应文件应进行正确签署和盖章。除非采购文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的无效。

10.3 响应文件按照“附件（响应文件格式）”的顺序编写并装订。

10.4 响应文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有供应商法定代表人/经营者或被授权代表的签字或盖章，否则，评审小组将不接受该修改。

10.5 响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

11. 响应文件的密封、标记和递送

11.1 所有递交的响应文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按采购文件规定密封的响应文件。响应文件密封袋内装响应文件正本1份。响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章或供应商的授权代表签字。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明“响应文件”字样。

12. 响应文件提交截止时间

12.1 响应文件需在截止时间前送达，逾期将予以拒收（不支持邮寄）。

E、授予合同

13. 成交通知

13.1 成交结果公告发布在  宁波财经学院实验室与信息技术中心项目公告栏

14. 签订合同

14.1 成交供应商在本采购代理公司发出成交公告的30日内，应与采购人按照采购文件和成交供应商的响应文件的约定内容签订书面合同。

14.2采购文件、成交供应商的响应文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

F、质疑的规定

15. 对供应商质疑的规定

15.1 供应商提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是直接参加采购活动的供应商；

（2）质疑人与质疑事项存在利害关系；

（3）质疑事项符合相关法律法规的规定；

（4）在质疑有效期内以书面形式提出质疑。

15.2 提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为首次响应文件提交截止时间之前；

（2）对采购过程提出质疑的，为采购现场当天；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期内。

15.3 未参与报价的供应商，应视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、成交结果提出质疑。

15.4 供应商质疑实行实名制，质疑书应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人/经营者或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应当以书面形式一次性提出所有质疑事项。被质疑人以实际收到质疑书原件之日作为收到质疑的日期，并在3个工作日内予以答复。

15.5 不符合以上规定的质疑为无效质疑，采购人或采购代理机构将不予答复。

第三部分  评审标准

一、评审原则及程序

1.评审小组遵循公平、公正、科学和诚实信用的评审原则。

2.评审依据：采购文件和供应商递交的响应文件。

3.评审办法：响应文件满足采购文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。

4.评审程序：商务评议；技术评议；报价评议。

5.评审结果排序：在符合实际需求、质量和服务相等的前提下，按最终报价由低到高顺序排序，如最终报价相同的，则由相关供应商现场抽签决定排序。评审将默认按排序推荐多名成交候选人，第一成交候选人资格作废、无法签约时，可依次顺延第二名、第三名成交。

6.评审过程如发现有异常情况，由评审小组集体讨论决定。

第四部分  项目需求

一、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI应用平台服务 | 1套 |

（二）详细的技术需求

| 序号 | 技术要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设目标： 宁波财经学院协同云平台（红鹰云盘）自2018年建设以来已积累了海量的教学、科研资料，为进一步盘活校内数字资源，提升学校知识管理、资源检索和智能化应用能力，本项目拟依托现有红鹰云盘用户体系、文件资源及权限设置，建设宁波财经学院AI应用平台。通过构建学校知识库、基础文件协作、AI云文档、智能搜索与问答、智能体应用以及安全运营等能力，实现校内资源的统一管理、高效检索、授权使用和智能应用，为学校教学、科研、管理与服务等工作提供更加便捷、精准的智能化支撑，持续推进学校数字化、智能化建设。 |  |
| 2 | 建设内容： 2.1. 知识库管理应用 学校知识库围绕知识广场、知识库建设、知识处理、版本管理和角色权限进行建设，为学校公共知识资源的集中展示、规范治理和授权使用提供支撑。 知识广场：集中展示学校公开知识库，支持按照知识库类型和业务分类进行筛选、搜索，查看知识库名称、类型、文档数量及加入状态，并根据权限直接访问或申请加入。 知识库建设：支持新建文档库、FAQ库和术语库，可配置知识库名称、封面、描述及权限，满足不同知识内容的分类建设与管理需要。 知识处理与优化：支持查看、编辑处理后的知识片段，配置智能处理或按长度、重叠比例、分隔符号、预处理规则等解析方式，并可通过问题匹配测试验证召回效果、优化回答准确度；支持标签的新建、修改、删除、标签库选择及自定义维护。 版本与角色管理：单文件支持上传新版本，查看和管理最多100个历史版本，并提供预览、备注、设为当前版本、下载和删除等操作；知识库成员可分配管理员、编辑者、预览者和无权限等角色。 2.2. AI办公基础应用 基础文件平台：支持Word、Excel、PPT、PDF、TXT、图片、音视频及PSD、DWG、AI等专业格式文件在线预览并添加水印；支持按文件名、内容、创建人或修改人、时间、格式等检索，并按位置、类型、标签和时间二次筛选及多标签叠加搜索。 在线协同编辑：支持网页端、PC客户端、移动端和H5多人同时在线编辑Word、Excel、PPT、PDF，并可通过授权提升并发人数，无需额外采购硬件设备或进行平台扩容；支持在线创建思维导图、流程图和Markdown，提供历史版本、文件动态及评论等能力。 文件协作与流转：支持文件手动或自动锁定、内部成员协作、评论及消息汇总；提供上传者、预览者、预览/上传者、查看者、查看/上传者、编辑者、共同所有者等权限角色；支持外链和二维码分享、部门或群组内部分享、资料收集、工作流审批、智能文件夹，以及文件管理、知识库管理等标准API接口。 AI云文档：提供“AI帮我写”入口，可基于推荐提示词、参考文档、知识库或联网搜索生成通知、公文、教案等文档；支持教学设计教案、公文生成及常用办公模板套用，并配置版头、正文、版记等要素。生成文档可在线编辑并实时保存，选中文本后可调用扩写、润色、重写等能力，结果支持替换、插入和复制，文件可保存至红鹰云盘、知识库或本地。 智能搜索与AI问答：支持基于红鹰云盘文档进行全局知识搜索，基于有权限的学校知识库和红鹰云盘文件开展知识问答，展示答案来源并在线预览文档；用户可选择已接入模型进行快速问答或深度思考，并可@知识库、知识库文件和智能体交互，配置推荐提示词与推荐智能体。 AI副驾驶：面向单文件提供全文摘要、关键信息、重点内容、自定义提取、多国语言翻译和文件提问，并将摘要、重点、提取和识别结果与文档版本关联缓存；文件版本未更新时，再次打开可复用已有结果。 2.3. 智能助手应用 智能体管理：按照管理范围展示用户有权使用的智能体，支持创建、编辑、调试、发布、删除及首页推荐，并可按已发布、已推荐、待发布状态筛选。 知识问答智能体：支持配置名称、图标、介绍、开场白、默认问题、模型、回答风格、对话轮数和输入框提示文案，并通过AI生成介绍、提示词和开场白；支持关联多个知识库，配置答案来源、超纲回复、检索模式、采样数量、最大召回字数，并实时匹配调试。 推理智能体：预置知识问答、联网与知识库问答、深度研究、任务执行四类提示词模板，支持AI生成提示词；可配置模型、知识库、学校订阅的MCP服务、官方技能或学校技能，以及单选、多选、文本输入、附件格式和必传要求等输入组件，每个智能体最多选择50个技能。 发布与接入：智能体可发布至智能体广场指定分类，并按全员、部门、群组或成员设置可见范围；支持生成PC网页端及H5站外访问链接并配置有效期和登录要求，开放智能体API供第三方应用接入，同时支持嵌入第三方智能体链接并统一管理入口。 平台安全与运营：支持对知识库文件发起全盘查毒，对新增红鹰云盘及知识库文件自动检测并隔离病毒文件；支持内置及自定义敏感词库，对存量和新增文件检测、标记和管控，并提供查询、误命中解除及记录导出。建设方应配备1名独立服务顾问，提供知识库体系框架搭建、统一权限规范和产品运营推广服务。 |  |
| 3 | 功能及技术要求： 本次AI应用平台依托红鹰云盘用户及文件资源建设体系建设，红鹰云盘所有用户均可使用本项目交付的各项功能；平台采用混合云部署，支持5种以上主流模型接入与切换，服务期为验收后一年。平台应满足7×24小时服务、综合可用性高于99.95%，服务期内提供所有标准版本免费升级并支持跨版本平滑升级；所有交付功能均须为已上线版本。 详见“（三）功能及技术要求” |  |
| 4 | 项目实施： 4.1. 应用集成服务 红鹰云盘对接：本项目依托现有红鹰云盘用户及文件资源建设AI应用平台，采用混合云部署。实施中应完成平台部署配置、红鹰云盘文件与知识库能力衔接，并支持生成文件保存至红鹰云盘、知识库或本地。 完成5种以上主流模型接入与切换配置，以及知识库、基础文件平台、AI云文档、智能搜索、AI问答、AI副驾驶、智能体和安全检测等模块的配置、联调与功能验证；所有交付功能均须为已上线版本。 4.2. 系统对接 AI应用平台项目需要与校内统一身份认证平台实现认证对接，用户可通过校园综合门户实现单点认证。 4.3. 时间进度 项目工期：合同签订后3个月内完成系统部署并启动试运行工作。 4.4. 实施团队 建设方应组建满足混合云部署、接口对接、平台配置、测试验证、培训和运营服务需要的实施团队，明确项目协同与人员分工；同时配备1名独立服务顾问，负责后续知识库体系框架搭建、统一权限规范和产品运营推广。 4.5. 安全要求 本系统在建设过程中和交付前应通过学校的安全扫描，确保无中高危漏洞。根据扫描结果，投标方应协助校方完成整改，完善系统安全建设。 |  |
| 5 | 培训要求： 建设方应围绕本项目实际交付功能，为系统管理员、知识库管理员和平台使用人员提供培训。培训内容应覆盖模型选择与切换、知识广场和知识库管理、基础文件协作、AI云文档、智能搜索与AI问答、AI副驾驶、智能体配置与发布、云查毒、敏感词检测及权限管理等。 培训安排应结合实施进度和学校实际需求制定，采用定制化推广培训方式开展；建设方配备的顾问应持续支持知识库体系框架搭建、统一权限规范及产品运营推广，具体培训对象、时间和内容经学校确认后执行。 |  |
| 6 | 项目验收： 6.1. 验收交付 项目建设验收是按照交付后来进行验收。 当系统通过试运行测试后，系统正式投入生产，当系统达到了规定的试运行时间，系统运行状况良好，学校方同意验收申请时，由提供方向学校提交项目验收申请，在接到验收申请的规定日期内，组织项目验收小组进行该项目的验收，听取系统提供商作系统运行报告和工程实施报告等，项目评审小组进行现场实地测试，最后给出项目小组评审意见，得出项目验收结论。 具体项目验收流程如下： 提供方提交项目验收申请，填写项目验收申请表，学校在接到项目验收申请后，做出相应回复，成立项目验收小组； 学校组织项目验收小组对该项目进行验收； 提供方向项目验收小组提供工程实施文档、测试文档、设备清单、技术文档；用户要编写用户使用报告。 6.2. 交付内容 本项目的交付成果为：应用软件，包括软件产品、定制开发部分；项目实施的相关文档文件。 6.3. 验收准则 本项目各项交付产品的验收准则将以项目的需求规格说明为主要准则，系统达到相应的功能、性能、易用性等需求后，才能认为可以通过验收。 当系统通过试运行测试后，系统正式投入运行，当系统达到了规定的试运行时间，并且系统运行状况良好，学校方同意验收申请时，由提供方向学校提交《项目验收申请》，校方在接到《项目验收申请》的规定日期内，组织项目验收小组进行该项目的验收，听取系统的试运行报告和工程实施报告等，项目评审小组进行现场实地测试，最后给出项目小组评审意见，得出项目验收结论。 |  |
| 7 | 售后服务要求： 项目服务期自验收合格之日起一年。 建设方应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，不断跟踪业务需求的变化，进行系统的完善，提供全面的技术支持服务。 7.1.技术响应约定  危急：在2小时内反馈。（服务器停机。）  高：4小时内反馈。 （一个或多个影响日常操作、功能的错误。）  中：24小时内反馈。（核心业务未受影响，或错误不是频繁发生，或学校方认为该错误并不重要）  低：两日内解决(影响操作周期大于1天的业务)  普通：1周内响应(业务能够执行,操作受影响, 但有变通方法) 7.2.技术支持约定  电子邮件 5*8  电话: 7*24  远程登录诊断 7*24  远程模拟 7*24  现场诊断 5*8 7.3.其他 服务期内，建设方对系统最新版本提供免费升级服务，售后服务期到期后建设方承诺以最低价提供续保服务，续保期内提供与免费售后服务期内相同的服务内容与服务质量。 |  |

（三）功能及技术要求

| 模块 | 功能 | 需求描述说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 建设规模 | 1.本次AI应用平台为基于红鹰云盘用户及文件资源建设之上的应用平台，保持与原红鹰云盘的应用能力、用户体验、权限、功能、页面等操作一致性。保持原有文件的协作关系、知识库分类、智能体应用。保持智能体调用知识库与红鹰云盘保持关联及同步关系，减轻用户对知识的维护工作量。要求所有用户都能使用本方案提到的所有功能，系统管理员可按需开放使用权限，服务期自验收合格之日起一年。 2. 服务期内提供所有标准版本的免费升级。 3.不同版本产品支持跨版本平滑过渡升级迭代。 4.提供定制化推广培训活动。 5.所有功能均要求以上线版本为准。 |
| 产品、架构设计及能力 | 部署架构 | 平台部署模式采用混合云模式部署，支持5种以上主流模型选择，包含deepseek、豆包、智谱、千问等模型可根据需求选择切换，并支持多模型接入，用户可自行选择。 |
|  | 产品性能 | 系统层面采用负载均衡和高可用设计，任意节点的损坏均能确保数据不丢失和平台可用，确保系统正常运行。 应用层采用HA集群架构，支持负载均衡和故障自动解除机制，确保系统的高可用和高性能。系统满足7*24小时服务，综合可用性要高于99.95%。维护界面简单易用，在业务流程发生变化时，尽量减少后台程序的开发，使用前台配置即可完成。 |
|  |  | 提供灵活的第三方应用集成能力，提供标准API接口，涵盖文件管理、知识库管理等相关接口，可满足与各种业务系统文件对接要求。支持不同品牌、型号的服务器与终端设备、无需绑定特定或指定品牌硬件设备。 |
|  |  | 兼容主流浏览器，支持IE10及以上和Edge/Chrome/Firefox等。整个产品的设计建设，支持向其他操作系统应用服务器移植。网页端需支持Chrome、360等主流浏览器。 |
| 学校知识库 | 知识广场 | 支持通过知识广场集中展示学校公开知识库，并按照知识库类型及业务分类进行筛选和搜索；支持查看知识库名称、类型、文档数量及加入状态，并可申请加入或直接访问已有权限的知识库。 |
|  | 知识库新建 | 1.知识库支持添加内容、添加网址、AI摘要、文件列表、文件操作等功能，其中： 新建知识库：通过新建按钮，进行新建知识库。支持知识库名称设置、知识库封面设置、知识库描述设置、知识库权限设置。 2.添加内容：支持本地文件选择拖拽到知识库、文件夹导入到知识库、关联校内云平台文件导入知识库进行智能解析。 3.知识采集：知识库的编辑者和管理员，可以通过知识库的采集入口进入采集页面。可以选择网页采集、论文采集、视频采集、微信公众号采集能力对在线网页进行单次、定时自动采集。 支持采集云盘平台文件夹，关联后校内云盘平台文件夹下有新增文件/文件新版本，支持自动同步到知识库。 4.知识目录树：树状结构展示各个知识的层级关系和知识脉络，可新建文件夹容纳知识。 5.AI摘要：添加内容后，AI自动化处理生成内容摘要。 6.文件列表：显示文件名称、AI摘要、标签、上传人/上传时间、知识来源。 7.文件操作：支持录入标签、下载、删除、评论、重命名、链接分享、上传新版本、移动、重新解析训练、查看解析训练结果等功能。 8.知识预览：支持doc、ppt、excel、pdf、txt文件预览，提供AI副驾驶能力（摘要、重点、提取、提问）。 9.版本管理：单个知识内容提供历史版本能力，支持版本备注、设为新版本、版本下载、删除版本能力。 10.回收站：删除的知识库可在企业控制台回收站找回。 11. 新建FAQ库：可以通过新建按钮，进行新建FAQ库。支持知识库名称设置、知识库封面设置、知识库描述设置、知识库权限设置。 12. 新建术语库：可以通过新建按钮，进行新建术语库。支持知识库名称设置、知识库封面设置、知识库描述设置、知识库权限设置。 |
|  | 知识片段管理 | 查看和编辑处理后的知识片段，用于优化知识切分结果和后续问答效果。 |
|  | 知识处理匹配测试 | 支持输入问题并查看匹配到的知识片段结果，用于验证召回效果并优化回答准确度。 |
|  | 知识解析配置 | 可配置解析片段的处理方式，包括智能处理、按设定长度、重叠比例、分隔符号、预处理规则等。 |
|  | 知识标签 | 支持新建、修改、删除标签，支持从标签库选择标签；支持用户自定义添加和修改标签。 |
|  | 版本管理 | 知识库单文件支持上传新版本，详情页支持查看历史版本，并提供预览、备注、设为当前版本、下载、删除等能力；最大支持100个历史版本。 |
|  | 角色管理 | 支持为成员分配管理员、编辑者、预览者、无权限等角色。 |
| 基础 文件平台 | 在线预览 | 支持多种格式文件的在线预览，包括word、excel、ppt、pdf、txt、jpeg、jpg、png、gif、psd、dwg、ai、MP3/MP4等专业格式文件。 预览文件加入水印。 |
|  | 全文搜索 | 搜索文件名、文件内容、修改人/创建人、时间范围、文件格式，支持在搜索结果中按照文件位置、类型、标签筛选项、时间进行二次过滤以精确搜索（所在文件夹/关键词类型/时间等），支持多标签叠加搜索。 |
|  | 在线编辑 | 提供在线编辑能力，在网页端、PC客户端、移动端、H5均支持多人同时在线编辑word、excel、ppt、PDF，便于快速汇总数据。 |
|  |  | 在不更新硬件设备及平台性能下，通过更新授权即可提高并发人数。 |
|  |  | 支持在线创建思维导图应用，历史版本管理，文件动态、文件评论等功能。 |
|  |  | 支持在线创建流程图可用于绘制各种流程图。 |
|  |  | 支持在线创建MarkDown，实现多端信息同步。 |
|  | 外部协作 | 邀请本单位外部成员参与文件实时共享、多人在线编辑、@讨论等；可为外部成员创建虚拟邮箱/手机号，可设置协作权限及协作有效期。 |
|  | 权限管理 | 至少支持上传者、预览者、预览/上传者、查看者、查看/上传者、编辑者、共同所有者等权限角色的设置，满足学校多样化权限管控。 |
|  | 可视化分享 | 支持为文件/文件夹生成外链和二维码分享，支持分享对象、下载权限、访问期限、访问密码、阅读次数/下载次数等权限设置，支持对内一键分享给部门/群组/同事。 |
|  | 消息中心 | 独立的消息中心汇总评论/分享/审阅/协作/部门/群组消息，快速处理与我相关的工作；支持搜索消息。 |
|  | 可视化收集 | 可向指定成员、部门、群组等发起资料收集任务。可设置收集截至时间、模板、命名规则等。可查阅我发起的以及我收到的收集任务列表。可随时能查看我发起的收集任务进度，自动统计提交与未提交人员。收到的收集任务支持回看任务收集情况。可管理修改收集任务。 |
|  | 工作流 | 可自定义工作流审批流程，审批模式包括“指定成员”、“发起人自选”、“指定角色”等多种模式，审批方式包括依次审批”、“会签（须所有审批人同意）”、“或签（一名审批人同意或拒绝即可）”等。 |
|  | API接口开放 | 提供可用的API接口及技术支持。 |
|  | 智能文件夹 | 智能文件夹是一种文件筛选视图工具，通过设置文件搜索条件组合，过滤出符合自己使用需求的文件集，并在文件导航形成一个快捷入口。（提供正式交付软件操作界面截图证明） |
| AI云文档 | AI写作 | 提供 AI 帮我写快捷入口，支持基于推荐提示词、参考文档、知识库或联网搜索，快速生成通知公文、教案等。 支持生成文档在线编辑，编辑内容可实时保存至红鹰云盘；支持选中文字后直接调用扩写、润色、重写等AI编辑能力，生成结果支持替换、插入、复制等处理方式；支持配置模板套用，支持版头、正文、版记三大要素配置。生成的文件可选择保存到红鹰云盘或知识库中或直接下载到本地。 |
|  | AI文档生成 | 支持教学设计教案生成、公文生成；预置常用的办公文档模板，支持选择模板生成文档，通过模板生成的文档具备对应的内容格式。 |
| 智能搜索 | 全局知识搜索 | 通过提问对话的交互方式，基于红鹰云中的文档，获取所需的知识答案； 问答结果展示来源的文档，支持在线预览文档； |
| AI问答 | 知识问答 | 模型选择：可选择平台已接入的大模型，进行大模型AI对话。 快速问答：采用非思维链模型进行问答。 深度思考：采用具备思维链模式的模型进行问答。 |
|  | 基于全网知识问答 | 通过提问对话的交互方式，基于全网的网页资料，获取所需的知识答案，问答结果需显示参考资料来源；支持添加模型生成答案到知识库；支持将答案转为可编辑文档。 |
|  | 基于知识库问答 | 基于有权限的学校知识库和红鹰云盘文件，获取所需的知识答案。 问答结果展示来源的文档，支持在线预览文档。 |
|  | 能力 | 支持@知识库、知识库文件、智能体进行交互进行问答交互。 |
|  | 问答推荐 | 推荐提示词：可定义问AI页面中的推荐提示词内容，方便用户快速上手使用。 推荐智能体：可定义问AI页面中的推荐智能体内容，方便用户快速上手使用。 |
|  | AI副驾驶 | 单文件 （1）文件摘要：快速生成全文概要、关键信息点 （2）文件重点：获取全文重点信息，了解内容关键 （3）文件提取：自定义提取内容，获取所需信息 （4）文件翻译：选中内容，进行多国语言翻译 （5）文件提问：通过提问方式，获取内容要点 （6）摘要、重点、提取、识别的内容：增加内容缓存机制，和文档版本关联，若文件版本无更新，再次打开副驾驶时，不调用模型生成内容。 |
| 智能体 | 智能体管理 | 智能体列表：按管理范围显示当前用户有权限的智能体列表，支持创建智能体、编辑、调试、发布、删除操作，已发布的智能体支持推荐到首页。 支持按照“已发布、已推荐、待发布”状态筛选智能体列表。 |
|  | 知识问答智能体 | 支持配置知识问答智能体的名称、图标、介绍、开场白及默认问题，并可通过AI生成介绍、提示词和开场白；支持预置知识问答及带公式问答等提示词模板；支持配置模型、回答风格、对话轮数及输入框提示文案；支持关联多个知识库，并可设置答案来源展示、超纲回复、检索模式、采样数量及最大召回字数。支持实时匹配调试创建效果。 |
|  | 智能体发布 | 发布到广场：支持发布到智能体广场某个分类下，并可设置全员或按部门/群组/成员指定可见范围。 创建链接：支持生成访问链接在站外直接访问，支持PC-web端以及H5；链接可设置有效期以及是否需要登录访问。 API接入：开放平台提供智能体相关API，可接入或集成到第三方应用。 |
|  | 推理智能体 | 基础设置：名称、icon、介绍，支持AI一键生成介绍 提示词：预置“知识问答”“联网+知识库问答”“深度研究模式”“任务执行”4个场景的提示词模版，支持用户输入提示词，支持AI一键生成提示词，最多输入10000字 问答设置：开场白、默认问题，支持AI一键生成开场白 模型设置：支持选择模型、设置回答风格、对话轮数 知识库配置：选择已创建的知识库，支持多选；设置是否显示答案来源、超纲默认回复；设置检索模式、采样数量、最大召回字数 MCP配置：支持选择学校订阅的MCP服务 技能配置：支持添加官方技能/学校技能（需要提供额外服务器部署沙箱） 输入框设置：支持配置默认提示词，可直接输入文本或添加单选/多选/文本输入组件，支持设置附件的格式，设置是否必须上传附件； 可选择智能体需要使用的技能（上限50个），点击弹出添加技能弹窗，仅展示技能商店部分。 |
|  | 第三方智能体 | 支持嵌入第三方智能体链接，统一管理使用入口 |
| 安全 | 云查毒 | 支持管理员在控制台对知识库文件发起全盘查毒，查毒过程中实时展示病毒文件数量，任务启动后持续执行至完成；支持开启自动查毒，对新增红鹰云盘及知识库文件进行检测，发现病毒文件后自动转移至隔离区；支持根据文件所在的部门空间、个人空间或知识库，将病毒文件同步至文件所有者、部门主管、知识库管理员及上传人等相关人员的隔离区。 |
|  | 敏感词检测 | 支持内置标准敏感词库及用户自定义敏感词库；支持对红鹰云盘和知识库中的文件自动进行敏感内容检测和标记，并可对存量文件开展全盘扫描；支持对敏感文件配置禁止同步、下载、分享、审阅和本地编辑等管控策略；支持记录并按时间、修改人等条件查询敏感文件，查看文件名、命中敏感词、检测时间等信息，并支持误命中解除管控和记录导出。 |
| 服务要求 | 产品运营服务 | 供应商后期须提供独立的CSM客户成功服务顾问一名，提供后续知识库体系框架搭建、统一权限规范、产品运营推广等一些列服务能力。 |

二、商务条款要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★付款条件 | 1. 项目合同签订完成且采购人收到中标人开具的全额发票后，采购人支付中标人合同总价的30%； 2.验收完成后采购人支付中标人合同总价的65%； 3.剩余合同总价的5%作为质量保证金，质保期满后，如服务质量较高且系统运行正常，由中标人提出申请，采购人无息支付中标人。 注：乙方不提出验收、支付的，不予受理。以上支付如遇采购人假期、关账等原因，则顺延。 |
| 2 | ★最高限价 | 人民币 10 万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理 |
| 3 | ★质保期 | 项目服务期自验收合格之日起一年。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后3个月内完成系统部署并启动试运行工作。 |
| 5 | 安全生产责任 | 项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由成交供应商负全责 |
| 6 | 项目实施地点 | 宁波财经学院海曙校区 |

第五部分 响应文件格式

项目

响应文件

（正本）

（    供应商名称    ）

2026年   月   日

一、报价函

致（采购人）           ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本单位合法代理人，参加  （项目编号、项目名称）      采购活动，代表本单位处理采购活动中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“供应商须知及前附表”中规定的全部响应文件：

响应文件正本1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的响应报价：详见报价表。本报价已经包含了采购文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在询价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本响应文件自提交相应文件截止之日起 30 天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照采购文件的规定向采购代理公司支付成交服务费。

（6）承诺应采购人要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位（盖公章）：

法定代表人/经营者（签字或印章）：

日      期：

授权代表姓名：

身份证：

电话：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）
报价函附录

| 序号 | 项 目 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否同意采购文件内容 | 同意（如有偏离，必须如实说明） |
| 2 | 是否同意合同协议条款 | 同意（如有偏离，必须如实说明） |
| 我单位承诺同意以上条款。 |  |  |

供应商单位（盖公章）：

法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

二、报价表

项目编号：                                     项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌 | 投标产品型号（规格） | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

各投标人需根据本采购清单一对一逐条进行填写（此为设备类报价表附件）。

三、营业执照

（复印件并加盖公章）

四、社保缴费等证明材料

五、资格声明函

宁波财经学院：

关于              项目，本公司（企业）愿意参加询价，并声明：

我公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，我公司非失信被执行人。

我公司承诺本项目非联合询价，不进行转包或分包。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商单位（盖章）：

法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：

日期：

第六部分 附件（合同）

宁波财经学院

AI应用平台服务项目合同

甲方：               宁波财经学院

乙方：

签订日期：

一、总则

甲、乙双方根据宁波财经学院AI应用平台服务项目《采购编号：                      》的询价结果，甲方委托乙方就宁波财经学院AI应用平台服务项目建设进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，以资共同恪守。签署本合同。

二、合同各方

甲    方：宁波财经学院

联系地址：宁波市海曙区学院路899号

联 系 人：

电    话：

乙    方：

联系地址：

联 系 人：

电    话：

三、基本情况

（一）服务范围及内容：宁波财经学院AI应用平台服务项目，具体范围详见本项目招标文件延续及附件内容。

项目工期要求：

项目产品清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）合同金额：人民币       元整（¥：       ），包含系统开发、安装、调试、培训、试运行配合、相关的技术培训、技术服务利税（含进口关税、增值税）、管理费及甲方认为必须的其他费用等全部内容。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.乙方负责制定项目计划，按计划组织项目工作。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权及所有权

1.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的系统的所有权完全属于甲方（且无任何抵押等产权瑕疵）。

六、质保要求：

1.服务期限：自项目验收之日起1年。本项目在服务期限内出现故障，一切责任由乙方负责。本项目服务期限为一年。服务均由本次中标人提供。服务费按年度支付，每年合同金额不得高于本次中标价格执行，双方协商续签下一服务年度合同。

2. 本项目在服务期限内出现故障，一切责任由乙方负责。出现故障后，乙方未按标书约定进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由乙方承担；

3. 服务期限内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修的费用均由乙方承担；

七、保密条款

1. 甲乙双方对在本合同履行过程中所获悉的双方的商业秘密负有保密义务，不得在合同目的以外使用或泄露给第三方。
    2. 甲乙双方在履行本合同过程中所涉及双方的项目资料，包括但不限于操作手册、相关文档、数据和其他商业信息，未经双方书面许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。

3. 甲乙双方应对上述信息采取足够的保密措施，确保甲乙方知晓上述信息的人员不得有任何违反本合同约定的保密义务的情况出现，包括杜绝双方人员变动可能带来的泄密。
    4. 任何一方违反上述保密义务给对方造成损失的，需承担赔偿责任。

5. 本保密条款构成独立的保密协议，本保密条款约定的甲乙双方的保密义务不因本合同的无效、变更、解除、终止而消灭。除非秘密信息披露方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开，本保密条款一直有效。

八、合同支付

付款方式：(分期)

1. 项目合同签订完成且采购人收到中标人开具的全额发票后，采购人支付中标人合同总价的30%；

2.验收完成后采购人支付中标人合同总价的65%；

3.剩余合同总价的5%作为质量保证金，质保期满后，如服务质量较高且系统运行正常，由中标人提出申请，采购人无息支付中标人。

注：乙方不提出验收、支付的，不予受理。以上支付如遇采购人假期、关账等原因，则顺延。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1．任何一方违反本合同各项保证、承诺，或者自身原因导致的投诉、诉讼、行政处罚、赔偿等，应自行承担全部责任。由此给对方造成损害的，违约方应赔偿守约方由此遭受的全部损失及为此支付的全部合理费用（包括律师费）。

2．甲方未按合同约定向乙方支付相应费用的，每逾期一日应向乙方支付应付总额千分之五的违约金；乙方未按合同约定向甲方提供服务的，每逾期一日应向甲方支付总额千分之五的违约金。

3．在合同期内，任何一方不得提前终止本合同的履行。在协议履行期间，因一方单方面终止履行而给协议对方造成损失的，应由违约方承担赔偿责任。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、不可抗力

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送不可抗力发生地政府机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及合同价格和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，由双方协商。

4．本合同一式  肆  份，甲乙双方各执  贰  份，所有合同均具有同等法律效力。

5. 本合同声明，作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释:

a.招标文件；

b.乙方的投标文件、乙方在招投标中提供的澄清文件；

c.中标通知书；

d.合同附件

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

甲方（盖章）：宁波财经学院                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   法定代表人或授权代表(签字)：

附件：

宁波财经学院数据安全承诺书

根据业务工作需要，          公司承担宁波财经学院AI应用平台服务项目工作，现承诺以下事项：

一、我公司保证因项目建设获取到的相关数据只限于系统内部使用，对相关IP地址，用户名和密码、VPN账号等承担保密责任，绝不外泄。

二、项目上线后，对线上数据的修改和操作应提前通知校方相关责任人，并做好数据恢复预案。因擅自修改数据导致的相关问题和损失，我公司将承担相应责任。

三、项目阶段性完成后，一周内应向学校相关部门报告，注销项目建设时所使用的VPN及各类测试账号。

宁波财经学院数据使用责任协议

甲乙双方为进行宁波财经学院AI应用平台服务项目之合作事宜，并为保护在此过程中涉及甲方所有的相关技术、关键数据及相关权益，甲乙双方经友好协商特订立本保密协议书（下称“协议”），以资共同遵守：

一、关键数据使用目的与范围

甲乙双方为了宁波财经学院AI应用平台服务项目目的（以下简称“目的”），要求甲方向乙方透露某些专有、秘密或关键数据。在上述目的下及过程中，乙方从甲方获悉的相关技术、关键数据，乙方均应尽量保密此类数据。对关键数据的使用范围仅限于甲乙双方之间为实现上述目的之用，除此之外，乙方未经甲方书面许可不得用于其它任何用途。

二、关键数据之定义

2.1.关键数据：在本协议中“关键数据”指甲方所拥有的任何专有、秘密或非公开性数据，而在签订本协议之前或之后由甲方披露予乙方，或乙方当事人因磋商或合作而知悉、持有对方之技术、业务或其它方面之资讯、资料或数据。

2.2.关键数据包括但不限于甲方所拥有的“宁波财经学院数据中心和各信息系统内的所有数据、宁波财经学院各个系统的管理员账号及密码、校外远程登录使用的VPN账号及密码、相关技术、相关资料”等。关键数据呈现之形式及载体包括但不限于书面或口头、文件、磁盘、磁盘片、光盘片、电子邮件、电磁纪录、报告、文字往来、录音带、录像带、笔记、图纸、模型、规格说明、汇编文件、计算机程序及其它媒体。

三、义务及限制

3.1.甲乙双方了解并承诺，甲方提供、披露之关键数据或乙方因进行共同合作所知悉、持有的对方关键数据，均仅供为达成双方本协议第一条规定之共同目的而使用。除经甲方事前书面同意外，乙方不得以任何其它目的或用途为由，直接或间接编排、修改、利用、应用、开发、或以其它任何方式使用关键数据。不论因何种原因，乙方不应反向工程、解码或分解甲方的原型、软件等。

3.2.乙方只限于把关键数据提供给在共同目的下有必要知道此资料的乙方的职员、雇员及专业顾问，而不应将此关键数据向其他人士或组织透露；乙方应确保上述职员、雇员、及顾问等亦遵守本协议所规定之保密义务，若前述人员有违反本协议规定之情况，即视为乙方之违约行为，违约方应赔偿未违约方因此所受之损害及所失之利益。

3.3.如有违反或可能违反本协议的情形发生，乙方应立即通知甲方。

3.4.除本协议书另有规定外，甲乙双方就彼此间的合作关系或关键数据进行的任何协商、讨论或谈判、任何拟定之安排或协议，任何正在协商、谈判中的经营或运作计划，或与前述协商、讨论、谈判、安排或协议相关的任何其它资料，均应视为关键数据，并依本协议规定保守其关键性。未经对方书面同意，甲乙双方均不得以任何直接或间接方式提供或透露前述关键数据予媒体、公众或任何其它第三人。

四、关键数据的所有权及归还

4.1.乙方承认甲方的关键数据始终为甲方的资产，而此关键数据的透露并不得视为甲方已将关键数据的权利授予乙方。

4.2.甲方可于任何时间，以书面要求，取回本协议条款规定所透露的书面关键数据及其所有副本，并要求对方以书面保证，在资料归还时，并没有直接或间接以及故意持有及控制关键数据或及副本。乙方应于接到该要求后的七天之内，立即归还资料。

五、声明

5.1.甲方保证所提供的关键数据并不违反与业务达成的任何协议或侵害业务的权利，否则甲方应赔偿乙方因业务基于以上理由要求索赔所承担的任何损失。

5.2.除非以书面形式特别约定，甲方对于按照本协议所披露的信息的价值及精确性、适销性等不做任何保证，但甲方应保证其所披露信息的真实性。

六、不得转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议的部分或全部或者本协议项下的任何权利或义务让与或转让给任何业务。乙方任何未经授权的转让或声明的让与应无效并使甲方有权立即单方终止本协议。

七、协议复本

本协议可以用一式数份分别签署，所有签署本均为一份协议书。

八、管辖法律及争议解决

本协议及双方在本协议议题方面的关系，应适用中华人民共和国法律，并按中国法律解释之；

如双方在履行本合同过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方同意将争议或纠纷提交本协议签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、有效期间

本协议共二页纸。

本协议书自双方代表人签字并加盖公章之日起生效，本协议永久有效。本协议的终止并不终止协议下的保密义务。